Copia

COMUNE DI CEPPO MORELLI PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA P.IVA00417240033 CAP 28875 Tel. 0324/890106 Via Roma .n.35 Fax 0324/890270 e-mail ceppo.morelli@ruparpiemonte.it

Determinazione

SERVIZIO TECNICO

N. 1 Del 02/01/2013 Reg.Gen

N.1 Del02/01/2013

OGGETTO:

lavori relativi alla realizzazione strada e parcheggi comunali a servizio della loc. Case Manuli - LIQUIDAZIONE 1° s.a.l.

CUP G81B12000650004

CIG 454225750D

L’anno duemilatredici del mese di gennaio del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

richiamati:

- Il decreto numero  2769/2009 del 09/09/2009 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del settore;

- gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

- l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito per brevità Codice);

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità DPR 207/2010);

premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale  numero 31 del 11.03.2008 si affidava la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché la direzione dei lavori , comprese misure e contabilità , la redazione del certificato di regolare esecuzione , responsabile della sicurezza in sede progettuale e ed in fase esecutiva per l’intervento in oggetto , Al Geom. Luigi Borghini di Ornavasso in Via A. di Dio 15/a;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del  31.03.2009 provvedeva ad approvare il progetto preliminare redatto dal suddetto professionista per un importo complessivo di € 44.000,00;

- a seguito di problematiche avvenute durante l’acquisizione bonaria dei terreni oggetto di occupazione per la realizzazione della suddetta strada l’Amministrazione comunale ha deciso di apportare delle variazioni al tracciato;

- per effettuare tale modifica si è reso necessario procedere all’adozione di una variante al vigente PRGI ;

- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 2 del 28/3/2012 ha provveduto ad approvare definitivamente la variante al PRGI , ai sensi dell’art.17 comma 7° della L.R.56/77 smi ;

- questo ufficio , con nota del 29/03/2012 prot. 809 , richiedeva al Geom. Luigi Borghini di Ornavasso , di procedere alla progettazione del nuovo tracciato stradale con l’adeguamento del medesimo a quanto previsto dall’art. 3.1.3 delle NTA;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 20.06.2012 relativa all’approvazione del progetto preliminare - definitivo  redatto dal Geom. Luigi Borghini   relativo alla realizzazione della strada per la loc. Case Manuli per il costo complessivo di € 59.000,00;

- con determina n.77 (reg. gen. 93 ) del 12.09.2012  si è provveduto ad affidare l’incarico al Geom. Pierluigi Romeggio di Villadossola quale responsabile del coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;

- in data 01/08/2012 prot. 1949 è stata rilasciata l’autorizzazione ambientale in sub delega n.8 del 01/08/2012;

- questa è stato oggetto di verifica ai sensi degli articoli 44 e seguenti del DPR 207/2010;

- l’organo esecutivo con deliberazione della Giunta Comunale  numero 39 del 12.09.2012 è stato approvato il progetto esecutivo;

- Richiamato il contratto d’appalto rep. 6/2012 del 26/10/2012 con il  quale sono stati affidati , a seguito di procedura negoziata esperita in data 10.10.2012 , i lavori di cui all’oggetto all’Impresa Comana Costruzioni s.r.l. con sede in Villadossola (vb) Via F.lli di Dio 2 – part.IVA 02186600033 per un importo contrattuale  di euro 26.002,61 (lavori  € 24.690,40 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 1.312,21 – IVA esclusa);

- Visti i documenti relativi al S.A.L. n.1 a tutto il 20.11.2012, redatto dal Direttore dei lavori  nella persona dal Geom. Luigi Borghini , e qui depositato il 20.12.2012 prot. 3280,  dell’importo complessivo di € 11.850,52 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 13.035,57  ;

- Vista la fattura dell ‘ Impresa Comana Costruzioni srl di Villadossola n. 55 del 27.11.2012 , qui pervenuta e registrata il 03/12/2012 prot. 3029 , dell’importo complessivo di € 11.850,52 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 13.035,57  ;

DETERMINA

Di approvare i documenti relativi al S.A.L. n.1 a tutto il 20.11.2012, redatto dal Direttore dei lavori  nella persona dal Geom. Luigi Borghini , e qui depositato il 20.12.2012 prot. 3280,  dell’importo complessivo di € 11.850,52 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 13.035,57  ;

di liquidare all’ Impresa Comana Costruzioni srl di Villadossola n. 55 del 27.11.2012 , qui pervenuta e registrata il 03/12/2012 prot. 3029 , dell’importo complessivo di € 11.850,52 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 13.035,57  ;

di imputare la spesa all’intervento n. 2080101 cap. 2845 gestione residui  del bilancio 2013 in corso di formazione;

Il Responsabile del Servizio

F.to:GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO

Letto, confermato e sottoscritto.

|  | IL RESPONSABILE DEL SETTORE F. TO. GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO |
| --- | --- |

| VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui P.E.G. individuati nella presente determinazione, ai sensi dell’art. 151/4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. |  |
| --- | --- |
| Ceppo Morelli, 2 gennaio 2013 |  |
|  | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.TO. TABACHI RAG. GIGLIOLA |

| CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente determinazione è divenuta esecutiva il , giorno della sua adozione. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO. Boni Dott. Pietro |

| La presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Boni Dott. Pietro |

______________________________________________________________________________

| Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE |

| ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________ |  |
| --- | --- |
| Ceppo Morelli, lì _________________________ | Il Segretario Comunale F.TO. Boni Dott. Pietro |