TABACHI RAG. GIGLIOLAOriginale

COMUNE DI CEPPO MORELLI PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA P.IVA00417240033 CAP 28875 Tel. 0324/890106 Via Roma .n.35 Fax 0324/890270 e-mail ceppo.morelli@ruparpiemonte.it

Determinazione

SERVIZIO TECNICO

N. 21 Del 19/02/2013 Reg.Gen

N.13 Del19/02/2013

OGGETTO:

codice CUP G87H12000460009

CODICE cig: ZC40658FF4

LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DI STRADA DANNEGGIATI DELLA ANTICA STRADA FORESTALE PER LA PIANA DI BORGONE. MISURA 227 GAL LAGHI E MONTI DEL VCO-

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE , RELAZIONE SUL CONTO FINA   LE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTI DAL D.L. DR. LUCIANO FALCINI

L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

richiamati:

- Il decreto numero  n. 2769/2009 del 09/09/2009 con il quale il Sindaco affidava le funzioni di responsabile dell’ufficio e servizi facenti parte dell’area tecnica allo scrivente ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del settore;

- gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e s.m.i. Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito per brevità Codice);

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità DPR 207/2010);

- Preso atto che il Consiglio Comunale di Ceppo Morelli , con proprio atto deliberativo n. 22 del 27/09/2007 , ha adottato il regolamento comunale sull’acquisizione di beni, servizi  e lavori in economia che prevede all’art. 13 lett.d) l’affidamento diretto ;

premesso che:

- con determinazione numero 33 (reg.gen. 43 del 10.05.2012 al Consorzio di Filiera Forestale VCO , con sede c/o la Comunità Montana Valli dell’Ossola in Via Romita 13  di Domodossola, l’incarico per la predisposizione della domanda e dei relativi atti per richiedere il contributo stabilito nella misura 227 del bando del GAL laghi e monti VCO relativamente ad interventi da effettuarsi sulla pista forestale che collega il campo sportivo di Ceppo Morelli alla loc. Borgone.

- n. 23 del 16/05/2012 con la quale veniva approvato il progetto redatto dal Consorzio di Filiera Forestale , nella persona del Dr. Agr. Luciano Falcini, per interventi di miglioramento della percorribilità dell’itinerario “Antica strada della Forestale  e valorizzazione ambientale delle aree forestali limitrofe”.;

con determinazione a contrattare numero 78 (reg.gen.94)  del 13.09.2012 il sottoscritto ,ai sensi dell’art.125 comma 8 del Dlgs 163/2006 smi , ha proceduto all’affidamento diretto al Consorzio Filiera Forestale del VCO , con sede c/o Comunità Montana Valli dell’Ossola  in Via Romita 13 a Domodossola per l’esecuzione dei lavori di miglioramento della percorribilità dell’itinerario “Antica strada della Forestale  e valorizzazione ambientale delle aree forestali limitrofe”, così come previsto nel progetto esecutivo a firma del Dr. Luciano Falcini;

- in data 21.09.2012 ,  sono stati iniziati i lavori;

- in data 12.10.2012 il Direttore dei Lavori ha ordinato la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche e che gli stessi sono stati ripresi in data 21.11.2012;

- che i lavori sono stati ultimati in data 30.11.2012 ;

Vista lo stato finale di  -  così come predisposta dal D.L. Dr.Luciano Falcini , che attesta lavori eseguiti  a tutto il 30.11.2012 ammontano a:

| Importo lavori eseguiti a base d’asta | € | 32.845,06 |
| --- | --- | --- |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | € | 670,31 |
| Totale lavori eseguiti | € | 33.515,37 |
| Spese tecniche 12% | € | 4.021,84 |
| Totale | € | 37.537,21 |
| Iva 21% | € | 7.882,81 |
| TOTALE GENERALE | € | 45.420,03 |

Vista la  relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativa relazione qui trasmessa dal Direttore dei lavori in  data 25.01.2013 prot. 262 ,dalla quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 30.11.2012.2012 e l’importo complessivodei lavori spese tecniche  eseguiti , comprensivi di Iva ammonta a € 45.420,03;

Atteso che il conto finale è stato firmato senza riserve ;

- Visto l’art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/2006 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000 €;

- Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di ritenere ammissibile il certificato di regolare esecuzione con le risultanze espresse dal Direttore Lavori;

- Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Vista la parcella n. 4 del 22.01.2013 , qui pervenuta e registrata il 25.01.2013 prot. 262, del Consorzio di Filiera Forestale del VCO di complessivi € 45.420,03 ( compreso Iva , la vori e spese tecniche);

DETERMINA

di approvare : lo stato finale di  -  così come predisposta dal D.L. Dr. Luciano Falcini  , che attesta lavori eseguiti  a tutto il 30.11.2012 ammontano a:

| Importo lavori eseguiti a base d’asta | € | 32.845,06 |
| --- | --- | --- |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | € | 670,31 |
| Totale lavori eseguiti | € | 33.515,37 |
| Spese tecniche 12% | € | 4.021,84 |
| Totale | € | 37.537,21 |
| Iva 21% | € | 7.882,81 |
| TOTALE GENERALE | € | 45.420,03 |

di approvare : la  relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e relativa relazione  qui trasmessa dal Direttore dei lavori in  data 25.01.2013 prot. 262 ,dalla quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 30.11.2012.2012 e l’importo complessivodei lavori spese tecniche  eseguiti , comprensivi di Iva ammonta a € 45.420,03

di liquidare : la parcella n. 4 del 22.01.2013 , qui pervenuta e registrata il 25.01.2013 prot. 262, del Consorzio di Filiera Forestale del VCO di complessivi € 45.420,03 ( compreso Iva , la vori e spese tecniche);

di impegnare all’intervento n. 2090101 cap. 2744 per l’importo di € 37.537,21 e al cap. 2906 per l’importo di € 7.882,81  gestione residui del bilancio 2013 in corso di formazione (lavori, oneri per la sicurezza e IVA e spese tecniche), per le finalità ed in favore dei soggetti di cui ai punti precedenti;

Il Responsabile del Servizio

F.to:GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO

Letto, confermato e sottoscritto.

|  | IL RESPONSABILE DEL SETTORE F. TO. GEOM. RABAGLIETTI ALBERTO |
| --- | --- |

| VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui P.E.G. individuati nella presente determinazione, ai sensi dell’art. 151/4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. |  |
| --- | --- |
| Ceppo Morelli, 19/02/2013 |  |
|  | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.TO. TABACHI RAG. GIGLIOLA |

| CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente determinazione è divenuta esecutiva il , giorno della sua adozione. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO. Boni Dott. Pietro |

| La presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Boni Dott. Pietro |

______________________________________________________________________________

| Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. |  |
| --- | --- |
|  | IL SEGRETARIO COMUNALE |

| ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________ |  |
| --- | --- |
| Ceppo Morelli, lì _________________________ | Il Segretario Comunale F.TO. Boni Dott. Pietro |